Отчет по проекту "Comrad-p"

Автор: Матус Д.Д.

Дата: 20 октября 2023

Введение:
Проект "Comrad-p" является разработкой мобильного приложения под платформу Android с целью создания платформы для взаимодействия и обмена информацией между курсантами и офицерами. В данном отчете представлены выполненные задачи, рассмотрены результаты и описаны планы на следующий спринт.

Выполненные задачи:

1. Определение типа приложения:
   - Проведен анализ требований и обсуждения с командой.
   - Решено разрабатывать мобильное приложение под платформу Android с использованием языка программирования Kotlin.

2. Определение стека технологий:
   - Проведено исследование различных технологий, фреймворков и инструментов для разработки мобильных приложений под Android.
   - Определен следующий стек технологий:
     - Язык программирования: Kotlin
     - Инструмент сборки и управления зависимостями: Maven

3. Поиск начальных референсов для фронтенда:
   - Проведено исследование и найдены начальные референсы для дизайна и разработки интерфейса мобильного приложения.
   - Рассмотрены различные дизайнерские концепты, пользовательские интерфейсы и визуальные элементы, чтобы определить наилучшие практики и тенденции в дизайне мобильных приложений.

4. Создание репозитория проекта:
   - Был создан репозиторий на платформе контроля версий GitHub для управления кодовой базой и совместной работы над проектом.
   - Репозиторий позволяет хранить и отслеживать изменения в коде, а также облегчает совместную разработку и управление зависимостями.

5. Предварительное название проекта:
   - Мы придумали предварительное название для приложения: "Comrad-p".
   - Данное название отражает характер и цели приложения, а именно создание платформы для взаимодействия и обмена информацией между курсантами и офицерами.

Планы на следующий спринт:

1. Разработка UML для Use Case диаграмм:
   - Планируется разработка диаграмм Use Case, которые помогут лучше понять функциональные возможности приложения и его основные сценарии использования.
2. Разработка предварительной структуры проекта:
   - Мы планируем определить основные компоненты и модули приложения, а также их взаимосвязи и зависимости.
   - Это поможет организовать кодовую базу, сделать ее более поддерживаемой и улучшить структуру проекта.

Заключение:
В ходе текущего спринта были выполнены задачи по определению типа приложения, выбору стека технологий, поиску референсов для фронтенда, созданию репозитория проекта и выбору предварительного названия.